BRD. Система телемедицинских консультаций «Врач-Врач»

Автор: Мария

Версия: 0.2 (черновик для согласования)

Статус: Черновик

#### 1. Контекст и проблема (Executive Summary)

Из-за отсутствия узких специалистов в штате клиника теряет 3 млн рублей в квартал на оттоке пациентов, которым после приема терапевта требуется кардиолог, невролог или другой врач. Текущий процесс (личные звонки или направление в другую клинику) создает перегрузку врачей и снижает лояльность пациентов, что также ведет к потере выручки на дополнительных диагностиках (КТ, МРТ).

#### 2. Цели проекта (Business Objectives)

Цель 1: Увеличить долю пациентов, получивших экспертное заключение в течение 48 часов, с 20% до 80% к 4 месяцу после внедрения. 20% — экспертная оценка главного врача на основе текущей доли успешных неформальных консультаций. Требуется валидация в пилотном проекте

Цель 2: Сократить отток в другие клиники пациентов с подозрением на тяжелые случаи (инсульт и тд) с 30% до 10% к 4 месяцу после внедрения.

Цель 3: Снизить долю запросов, требующих повторной консультации с 25% до 10% к 4 месяцу после внедрения.

#### 3. Ключевые стейкхолдеры и их успех (Stakeholders)

| Роль | Основной интерес | Влияние | Что получит от системы |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный врач | Рост выручки, снижение оттока клиентов | Высокое (бюджет) | Аналитика по загрузке врачей, контроль качества, рост выручки |
| Терапевт | Быстро получить ответ, не тратить время на согласование звонка и обсуждение диагноза с другим врачом | Высокое (операционное) | Удобная форма запроса, заполнение формы по готовому шаблону, отслеживание статуса, получение ответа в определенные установленные сроки |
| Врач-эксперт | Минимизация отвлечения от очного приёма | Высокое (операционное) | Асинхронный режим, удобная платформа для просмотра всей нужной информации пациента, push-уведомления |
| Пациент | Получить диагноз быстрее, не ездить в другую клинику | Среднее (влияет на прибыль) | Снижение времени ожидания и стресса, получение ответа в установленные сроки |
| IT-команда | Чёткие требования, стабильный API | Среднее | BRD и прототипы в Jira, согласованные метрики |

- Главный врач: «Успех = когда я увижу в дашборде, что отток пациентов снизился на 20%, и получу отчёт по загрузке экспертов».

- Терапевт: «Успех = когда я за 3 минуты создам запрос, прикреплю снимки и получу заключение не позже чем через 48 часов ».

- Врач-эксперт: «Успех = когда я разберу историю пациента и дам свое заключение в удобное для меня время, не отвлекаясь на другие приемы».

- Пациент: «Успех = когда я получу экспертное заключение, не покидая клинику, и смогу продолжить лечение на месте ».

#### 4. Внешние и внутренние ограничения (Constraints)

- Бюджет: Фиксирован — 2 млн ₽ на разработку MVP.

- Срок: Релиз MVP через 4 месяца (152-й день).

- Регуляторные: Все заключения экспертов должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) в соответствии с 63-ФЗ. Это требование обязательно для MVP.

- Технические: Интеграция с ЕМИАС не входит в MVP в версии 1.0; запланирована на версию 2.0, срок — не ранее чем через 6 месяцев после запуска MVP.

#### 5. Риски и гипотезы (Risks & Assumptions)

- Риск (R1): Эксперты игнорируют запросы из-за загруженности.

  - Вероятность: Высокая.

  - Влияние: Сроки ответа не достигнуты, следовательно проект не выполнен.

  - Митигация: Внедрить KPI и бонус для экспертов. Сделать дедлайн 48 часов и эскалацию главврачу при просрочке. Автоматическое переключение на другого эксперта при просрочке.

- Гипотеза (H1): Терапевту достаточно формального комментария (без чата) для 90% случаев.

  - Способ проверки: Опрос 10 терапевтов. Если подтвердится, следовательно не разрабатываем чат в MVP.

- Риск (R2): Меж клинические консультации могут потребовать договоров и лицензий.

  - Вероятность: Высокая

  - Влияние: Сроки внедрения могут быть затянуты из-за подтверждения документов, следовательно проект не выполнен вовремя.

  - Митигация: вынести на юридическую экспертизу до старта разработки.

- Гипотеза (H2): Юридический департамент согласует типовой договор о телемедицине с 3 пилотными клиниками в течение 2 недель.

  - Способ проверки: Запрос юристу. Если нет, то стоп-фактор для проекта.

- Риск (R3): интеграция с ЕМИАС в версии 2.0 может занять 4–6 месяцев.

  - Вероятность: Высокая.

  - Влияние: Сроки затянуты, следовательно проект не выпущен вовремя.

  - Митигация: сделать экспорт в PDF как временное решение

- Риск (R4): Врачи-эксперты потребуют дополнительной оплаты за консультации сверх KPI.

  - Вероятность: Средняя

  - Влияние: Рост операционных расходов, неучтенный в бюджете MVP.

  - Митигация: Закрепить обязанность отвечать на запросы в должностной инструкции; бонус — только за перевыполнение KPI.